### Phần 1: Các bước của buổi Sprint Retrospective (So sánh Phương án A và B)

| Bước | Phương án A (Start–Stop–Continue) | Phương án B (4Ls: Liked, Learned, Lacked, Longed for) |
| --- | --- | --- |
| 1. Đặt bối cảnh & Tạo an toàn tâm lý (5 phút) | Nhắc lại mục tiêu buổi họp, quy tắc không đổ lỗi và ghi nhận ý kiến ẩn danh để giúp 2 thành viên rụt rè cảm thấy an toàn hơn. | Tương tự phương án A, thiết lập môi trường an toàn và hướng dẫn cách phân loại trải nghiệm theo 4 nhóm (Lượt qua nhanh quy tắc). |
| 2. Thu thập dữ liệu / Động não (15 phút) | Thành viên viết thẻ vào 3 cột: Start (Việc nên bắt đầu), Stop (Việc nên dừng), Continue (Việc nên tiếp tục duy trì). | Thành viên viết thẻ vào 4 nhóm: Liked (Thích/điểm tốt), Learned (Bài học/điều học được), Lacked (Thiếu sót), Longed for (Mong muốn hướng tới). |
| 3. Gom nhóm & Phân tích (15 phút) | Gom các thẻ Start, Stop, Continue thành các chủ đề (Theme) chính, loại bỏ các ý trùng lặp và làm rõ vấn đề (ví dụ: quy trình kiểm thử, giao tiếp). | Gom các thẻ trong 4Ls thành Theme, giúp làm rõ cả điểm sáng (như Pairing, phản hồi CSKH) lẫn góc nhìn của thành viên mới (Learned/Lacked). |
| 4. Đúc kết nguyên nhân / Insight (10 phút) | Thảo luận nguyên nhân gốc rễ dẫn đến các hành vi cần Start/Stop (ví dụ: tại sao quy tắc chuyển người chỉ qua tin nhắn riêng). | Thảo luận sâu hơn về trải nghiệm, giúp thành viên mới chia sẻ điều chưa hiểu (từ "nghiêm trọng") và nhìn nhận bài học từ quá khứ. |
| 5. Quyết định hành động cải tiến (10 phút) | Chốt tối đa 2 hành động cụ thể, phân công người theo dõi và cách kiểm tra (theo đúng quy tắc Improvement). | Chốt tối đa 2 hành động cải tiến cụ thể từ phần Lacked và Longed for, gắn với người theo dõi và thời điểm kiểm tra. |
| 6. Đánh giá & Kết thúc (5 phút) | Đánh giá nhanh buổi Retrospective (Feedback) và cảm ơn sự tham gia của nhóm. | Tương tự phương án A, đánh giá nhanh buổi họp và kết thúc. |

### Phần 2: Bảng so sánh hai phương án

| Tiêu chí | Start–Stop–Continue | 4Ls | Dữ liệu làm căn cứ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Tìm nguyên nhân và điều học được | Tập trung mạnh vào hành động cần thay đổi (Start/Stop), ít không gian cho việc chia sẻ trải nghiệm học hỏi sâu. | Khuyến khích chia sẻ cảm xúc, điều đã học (Learned) và mong muốn (Longed for), giúp làm rõ vấn đề của thành viên mới. | Khảo sát: 2 người muốn nói về trải nghiệm/điều học được; O-04 (thành viên mới không hiểu từ "nghiêm trọng" nhưng không dám hỏi). |
| 2. Chuyển thành hành động | Rất trực diện, đi thẳng vào các hành vi cần làm ngay hoặc dừng lại, giúp thỏa mãn mong muốn nhanh chóng. | Phải qua bước tổng hợp từ 4 nhóm (Liked/Learned/Lacked/Longed for) rồi mới quy về hành động, đi đường vòng hơn. | Khảo sát: 5/7 người muốn buổi họp tập trung vào hành động. |
| 3. Phù hợp thời lượng và thành viên mới | Phù hợp thời gian ngắn (60 phút) nhưng dễ làm nhóm e dè vì tên gọi mang tính "phán xét" hành vi (Stop), gây khó khăn cho 2 người ít phát biểu. | Có không gian an toàn để chia sẻ, giúp thành viên mới và người ít nói bộc lộ góc nhìn qua nhóm Liked và Learned. | Khảo sát: Điểm dễ nói thẳng vấn đề thấp (2,8/5); có thành viên mới và 2 người ít phát biểu; thời lượng chỉ có 60 phút. |

### Phần 3: Lựa chọn, Thẻ mẫu, Cải tiến và Xử lý O-05

#### 1. Lựa chọn phương án và điều phải đánh đổi

- Lựa chọn: Chọn Phương án B (4Ls).

- Lý do & Điều phải đánh đổi: Mặc dù 5/7 thành viên muốn tập trung vào hành động, nhưng nhóm có điểm số an toàn tâm lý thấp (2,8/5), có thành viên mới (O-04) và 2 người ít phát biểu. Kỹ thuật 4Ls giúp mở rộng không gian chia sẻ trải nghiệm, ghi nhận điều học được và giảm bớt áp lực trực diện so với từ "Stop".

- Điều phải đánh đổi: Nhóm phải kiểm soát thời gian chặt chẽ hơn (giới hạn 15-20 phút cho phần thu thập và gom nhóm) để không bị lan man, đảm bảo vẫn đủ thời gian chốt hành động trong khung 60 phút.

#### 2. Thẻ mẫu (Sticky Notes) theo phương án 4Ls

- Thẻ 1 (Liked): "Pairing giúp nhóm tái hiện và sửa nhanh một lỗi chỉ trong 45 phút (O-03)."

- Thẻ 2 (Lacked): "Quy tắc chuyển người thay đổi đột xuất qua tin nhắn riêng khiến thông tin không đồng bộ (O-02)."

- Thẻ 3 (Learned): "Thành viên mới đôi khi ngượng ngùng không dám hỏi lại các thuật ngữ nghiệp vụ chưa rõ (O-04)."

#### 3. Gom thành Theme

- Theme chọn: Quy trình truyền thông tin và hỗ trợ hội nhập cho thành viên mới.

#### 4. Bảng cải tiến (Improvement)

| Hành động | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Xây dựng tài liệu Wiki chuẩn hóa quy tắc chuyển người và giải thích các thuật ngữ nghiệp vụ cốt lõi cho người mới. | Scrum Team (Đại diện Developer & CSKH) | Cuối Sprint 14 | Có trang Wiki cập nhật, được thành viên mới xác nhận đã đọc và hiểu. |

#### 5. Xử lý quan sát O-05

- O-05 (Chủ cửa hàng hài lòng với nút báo câu trả lời sai; CSKH lo 3 ca khiếu nại bị chuyển muộn) là phản hồi sản phẩm (Product Feedback), không phải vấn đề cách làm việc của nhóm (Process).

- Do đó, phản hồi này không đưa vào Sprint Retrospective mà được tách riêng và chuyển giao trực tiếp cho Product Owner (PO) để xem xét, đưa vào cập nhật Product Backlog (theo QT3).